05.02.2024Г №1/2-5сдСД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТУЛИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УТУЛИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018Г №40-4СД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УТУЛИКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПЕРИОД С 2018 ДО 2031 г» (В редакции решения от 30.04.20 №4/3-4сд)

## В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, руководствуясь Уставом Утуликского муниципального образования (с изменениями и дополнениями), Дума Утуликского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Вести в решение Думы Утуликского муниципального образования №40-4сд. от 27.12.2018 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании на период с 2018 до 2031 гг.» (в редакции решения думы от 30.04.20 №4/3-4сд) следующие изменения:

1.1 Приложение №1 к программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании на период с 2018 до 2031 гг." изложить в новой редакции. (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Утуликского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Утуликского муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://утулик-адм.рф.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы,

глава Утуликского сельского поселения					Е.Б.Вяткин

Приложение 1

к Решению Думы Утуликского МО от 05.02.2024г №1/2-5сд

Мероприятия в области развития системы транспортной инфраструктуры в Утуликском муниципальном образовании

| № | Наименование мероприятий. | Количество | Планируемые сроки выполнения работ. | Объем Финансирования (тыс.руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по строительству грунтовых дорог |
|  | Строительство участка автомобильного проезда по адресу, п. Утулик, ул. Островная | 0,217 км | 2024-2025г. | 3566,13 | Средства областного и местного бюджета |
|  | Строительство участка автомобильного проезда по адресу, п. Утулик, ул. Солнечная | 0,234 км | 2024-2025г. | 3286,07 | Средства областного и местного бюджета |
|  | Строительство участка автомобильного проезда по адресу, п. Утулик пер. Таежный | 0,030 | 2025-2026 | 500,00 | Средства областного и местного бюджета |
|  | Строительство участка автомобильного проезда по адресу, п. Утулик ул. Молодежная | 0,158 км | 2025-2026 | 2200,00 | Средства областного и местного бюджета |
|  | Строительство участка автомобильного проезда по адресу, п.Мангутай, пер. Михайловский | 0,050 км | 2024 | 500,00 | Средства областного и местного бюджета |
| 2. 2 | Мероприятия по ремонту дорог Мероприятия по строительству грунтовых дорог |
|  | Ямочный ремонт дорожного полотна путем вырезки старого асфальта и укладки горячего асфальта: Ул. Набережная Ул. 40 Лет Победы (от дома №58/2 до дома №88) Ул. Привокзальная |  | 2024 | 1200,00 | Средства областного и местного бюджета |
|  | Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная | 1,017 км | 2025 | 1824,644 | Средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники (Программа Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий) |
|  | Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.40 Лет Победы | 1,910 км | 2025 | 2101,448 | Средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники(Программа Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий) |
|  | Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Красногвардейская | 0,733 км | 2025 | 2758,293 | Средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники(Программа Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий) |
| 3. | Актуализация проекта организации дорожного движения территории Утуликского МО |  | 2024 | 150,00 | Средства местного бюджета |
| 4. | Установка недостающих дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения | 256 шт. | 2024-2026 | 1600,00 | Средства местного бюджета |
| 5. | Обустройство тротуара по ул 40 Лет Победы | 1,910 | 2024-2025 | 20 000,0 | Средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники |
| 6. | Уширение обочины и обустройство тротуара с перильным ограждением в п. Мангутай от выезда до автобусной остановки.( 41 м). |  | 2024 |  | Средства ФКУ Упрдор «Южный Байкал» |
| 7. | Обслуживание уличного освещения |  | Ежего -дно |  | Средства местного бюджета |
| 8 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению |  | Ежего -дно |  | Средства местного бюджета |
| 9 | Реконструкция ж/д моста в п. Утулик. |  | 2025-2026 |  | Средства ОАО «РЖД» |
| 10 | Зимнее содержание дорог (очистка от снега и отсыпка) | 30,524 | Зимний период, ежегодно |  | Средства местного бюджета |
| 11 | Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет дорог местного значения: |
|  | - п. Утулик пер. Октябрьский | 1шт. | 2019г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
|  | - п. Утулик, ул. Островная, п. Утулик ул. Солнечная, п. Утулик ул. Таежная, п. Утулик ул. Озерная, п. Утулик ул. Карьерная, п. Мангутай пер. Михайловский. | 6 шт. | 2020г. | Планово 98,0 Дорожный фонд Утуликского МО | выполненО |
| 12. | Разработка и утверждение проекта организации дорожного движения территории Утуликского МО |  | 2018 г.-2022г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
| 13. | Разработка и изготовление аншлага «Схема движения» | 1 шт. | 2019 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
| 14. | Проведение паспортизации дорог |  | 2020 г. | Дорожный фонд Утуликского МО | выполнено |
| 15. | Мероприятия по строительству грунтовых дорог |
|  | а) в п. Утулик |
|  | пер. Октябрьский | 1 шт. | 2019г. | Дорожный фонд Утуликского МО | Выполнено |
|  | ул. Карьерная | 1 шт. | 2020г. | Планово 94,3 Дорожный фонд Утуликского МО | Выполнено |
| 16. | Мероприятия по ремонту грунтовых дорог а) в п. Утулик -Грейдированние и отсыпка пер. Заречный, ул. Трактовая, ул.1-ая Байкальская, пер. Сосновый, ул. 40 лет Победы ул. Привокзальная 200 м ул. Садовая, ул. Таежная, в п. Мангутай, пер. Лесной - Расширение дорожного полотна, исправление поперечного профиля, устройство водоотводных канав, отсыпка п. Утулик по улицам: Таежная, Снежная, Березовая, Привокзальная, п. Мангутай ул. Мира, ул. Горная, ул.Савченко, ул.Трактовая, пер. Михайловский, пер. Леной -Обустройство водоотводных канав П. Утулик, ул. Привокзальная в районе дома № 9А П. Мангутай пер. Зеленый в районе дома №2 |  | 2018-2023г. |  | Выполнено |
| 17. | Мероприятия по ремонту дорог с твердым покрытием: |  |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорожного полотна по улицам Горная, Привокзальная, 40 лет Победы, Набережная, Горная, 1-ая Байкальская |  | 2018-2023 г. |  | выполнено |
| 18 | Ремонт автодорог по ул. Мира в п. Мангутай ( 0, 420 км.) , по ул. Строительная в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. Таежная в п. Утулик ( 0,200 км) , по ул. Трактовая в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. 40 лет Победы в п. Утулик (0,119 км), по пер. Речной в п. Утулик ( 0,376 км.) , по ул. Первый проезд в п. Утулик ( 0,155 км.) , по пр. Второй в п. Утулик ( 0,347 км. ) , по ул. Лесная в п. Мангутай ( 0,300 км.) |  | 2018-2023 г. |  | выполнено |
| 18. | Обустройство автобусных остановок согласно проекту организации дорожного движения в единой стилистике. |  | 2019 г. |  | обустроено 2 автобусных остановки в 2019 г. |
| 19. | Обустройство тротуара и перильного ограждения от улицы Новой до ул. Магистральной |  | 2018 г.-2019г. |  | выполнено |
| 20. | Установка сферического зеркала на перекрестке ул. Горная и трассы р-258 «Байкал» | 1 шт. | 2020 год. |  | выполнено |
| 21. | Обустройство пешеходных переходов участка трассы р-258 «Байкал» на территории Утуликского МО пешеходными переходами и дорожными знаками. |  | 2018 г.-2019г. |  | выполнено |
| 22. | Ремонт дорожного полотна трассы р-258 Байкал на территории Утулликского МО |  | 2018-2019 |  | выполнено |
| 23. | Обустройство подъездных путей к садоводствам в п. Муравей "Вагонник", в п. Мангутай "Железнодорожник". |  | 2019-2020 гг. |  | Выполнено |
| 24. | Проверка определения достоверности стоимости объекта капитального строительства автодорог по ул. Мира в п. Мангутай ( 0, 420 км.) , по ул. Строительная в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. Таежная в п. Утулик ( 0,200 км) , по ул. Трактовая в п. Утулик ( 0,200 км.) , по ул. 40 лет Победы в п. Утулик (0,119 км), по пер. Речной в п. Утулик ( 0,376 км.) , по ул. Первый проезд в п. Утулик ( 0,155 км.) , по пр. Второй в п. Утулик ( 0,347 км. ) , по ул. Лесная в п. Мангутай ( 0,300 км.) |  | 2020г. |  | Выполнено. |